湘西土家族苗族自治州公路建设养护中心2021年度

交通抗冰抢险补助资金支出绩效自评报告

项目名称 州交通抗冰抢险补助资金

支出功能科目编码  2140106

项目实施单位 湘西土家族苗族自治州公路建设养护中心

主管部门 湘西土家族苗族自治州公路建设养护中心

评价方式：绩效自评

评价机构：评价组

单位名称（盖章）：

报告时间： 2022 年 6 月

| 项目负责人 |  |  | 唐忠 |  | 联系电话 | 0743-8223026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 吉首市人民南路延长线(乾州新区) |  |  | 邮编 | 416000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2021年1月1日～2021年12月31日 |  |  |  |  |
| 计划投资额（万元） |  |  | 120 | 实际到位资金（万元） |  |  | 120 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  |
| 州财政 |  |  | 120 | 州财政 |  |  | 120 |
| 县财政 |  |  |  | 县财政 |  |  |  |
| 单位自筹 |  |  |  | 单位自筹 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  |
| 基 本 概 况 | 湘西州位于湖南省西北部、云贵高原东侧的武陵山区，与湖北省、贵州省、重庆市接壤，是湖南省进入国家“西部大开发”的唯一地区。北邻鄂西山地，东南以雪峰山为屏。东部、东北部与湖南省怀化市、张家界市交界；西南与贵州省铜仁地区接壤；西部与重庆市秀山县、酉阳县毗连，西北部与湖北省恩施州相邻，系湘鄂渝黔四省市交界之地。地势南东低、北西高，属中国由西向东逐步降低第二阶梯之东缘，地势由西北向东南倾斜，武陵山脉由北东向南西斜贯全境，可分为西北中山山原地貌、中部中底山山原地貌、中部及东南部低山丘岗平原地貌区，最高海拔1737米，最低海拔97.1米。山高而多，沟谷密集，气候温湿，降水量充足，侵蚀、溶蚀作用强烈，水土流失严重，易发生滑坡、崩塌等地质灾害。为了保障公路路况良好，交通安全、畅通，每年需投入大量资金用于公路建设,和维护。 2021年，根据《湘西自治州财政局关于批复2021年州直部门预算的通知》（州财预【2021】2号），由州财政局预算安排的一般公共预算交通抗冰抢险补助资金120万元(州财建指【2021】16号)，用于州公路抗冰抢险项目支出。此资金本中心已于2021年6月分配下拨到各县市公路养护中心。具体资金配 |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 绩 效 目 标 | （1）总体目标:通过项目实施，提供道路冬季畅、洁、舒、安、美行车环境，确保人民生命、财产安全。推动湘西综合经济实力不断提高。 （2）年度目标:按照规定用途专款专用。保障全州干线公路冬季路况安全畅通。 |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 执 行 情 况 | 项目 完成 情况 | 资金支出120万元，购实物：融雪剂369吨，防滑沙等558方，涉及公路里程369公里。 值得说明的是，由于该项目未单项核算，实物量按总支出量和投入资金折算120万元所购实物 |  |  |  |  |  |

|  | 资金 投入 情况 | 根据《湘西自治州财政局关于下达2021年州本级交通专项资金的通知》（州财建指【2021】16号），资金投入120万元。预算依据充分、分配计算准确。预算投入完成项目所需资金匹配。项目投入经济、社会、生态效益明显。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 绩效 目标 实现 情况 | 通过领导重视，齐心协力，积极采购物资，按时处理冰冻险情，质量达标100%。实现了冰冻期交通道路不受阻，安全畅通目标任务。该项目计划资金120万元，实际支出120万元，其中，购融雪剂390吨，支出97.50万元；购防滑沙等454平方米，支出22.5万元。涉及公路里程369公里。 值得说明的是，该项目未单项核算。实物量是按总购物量和支出资金折算而成。 |  |  |  |
|  | 经济 效益 分析 | 控制成本制度得到有效执行，节约了成本支出，实现预算了收支平衡。专款专用100% |  |  |  |
|  | 社会 效益 分析 | 项目实施，无诉讼、公众舆论、群体性事件、行政处罚、通报批评等不良影响。提高了交通出行安全满意度，对推动湘西综合经济实力有一定持续作用。项目社会效益得到了政府及上级有关部门好评。 |  |  |  |
|  | 项目 组织 管理 情况 | - （1）管理制度建设。项目实施期内，执行了《财务管理制度》、《项目管理制度》、《项目费用控制暂行规定》、《建设工程价款结（决）算暂行办法》，《材料采购领用制度》等等。各制度建设基本完整，符合国家现行财经法规和财务管理制度规定。 （2）项目质量控制。该项目实施，制定了年度实施计划，并严格按照工程质量标准施工。在项目实施中，制定了工作岗位职责，和项目责任追究职度。确定了项目负责人、项目执行管理制度。项目竣工，按照质量验收标准，履行项目质量验收手续。 （3）招标、政府采购管理。按照州政府采购办法执行组织邀标程序选择材料采购单位。 （4）工程变更管理。该项目，未发生工程变更 （5）竣工验收管理。该项目按合同结算，未执行竣工验收管。 |  |  |  |
|  | 项目 财务 管理 情况 | 该项目制定了具体的资金财务管理办法。项目申请、审批、拨付和使用，符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关资金管理规定。项目支出有严格的报账程序并得以执行，。项目会计核算所附工程结算依据、包括施工合同、发票、验收合格报告等资料较为齐全。为切实保障资金支出合规、合法支出起到了作用。 该项目资金支出，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出等行为。 |  |  |  |
|  | 总结经验及存在问题 分析 | （一）主要经验做法 1、领导重视和严格制度管理，是搞好项目建设的前题。 该项目，由领导亲自抓，及时解决项目突发事件发生，保障交通畅行无阻。 2、严格制度管理，是搞好项目建设的关建。制度是规范行为的重要手段。制定科学有效的制度，并得以严格执行，是保证项目顺利完成的重要关健。2021年度，各县市很重视项目的直接制度管理和执行，为冰冻抢险保交通安全通行，提供了保障。 （二）存在的问题及原因分析 未单项核算。本中心分配拨付县市实施单位冰冻抢险资金均未实行单项核算，支出相关内容、数据不能直观反映。 |  |  |  |
| 自 评 结 论 | 评分：98 等级：优级 备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。 |  |  |  |  |
| 有 关 建 议 | 执行项目单项核算，如实反映项目收支情况。提高项目资金监管透明度。 |  |  |  |  |
| 评 价 人 员 | 姓名 |  | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
|  | 唐忠 |  | 党委书记、主任 | 湘西州公路建设养护中心 |  |
|  | 程方国 |  | 副主任 | 湘西州公路建设养护中心 |  |
|  | 刘胜祥 |  | 财务科科长 | 湘西州公路建设养护中心 |  |
|  | 曾文西 |  | 干养科科长 | 湘西州公路建设养护中心 |  |
|  | 崔斌 |  | 农养科科长 | 湘西州公路建设养护中心 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 项目实施单位负责人（签字）： 年 月 日 项目实施单位名称（盖章）： 年 月 日 主管部门负责人（签字） ： 年 月 日 主管部门（盖章） ： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签字）： 财政部门归口业务科室（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

湘西土家族苗族自治州公路建设养护中心2021年

交通抗冰抢险补助资金

支出绩效自评报告

为进一步规范和加强专项资金管理，提高财政资金使用效益，根据州财政局《关于开展2021年度州直预算部门（单位）项目支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2022〕10号）及相关要求，我单位对2021年交通抗冰抢险补助资金进行了绩效自评。现将自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目实施单位基本情况

湘西土家族苗族自治州公路建设养护中心系湘西土家族苗族自治州交通运输局所属正处级公益一类全额拨款事业单位。事业单位法人统一社会信用代码为1243310044852614XW，住所：湖南省吉首市乾州办事处人民南路西侧(乾南区)。

（二）项目资金基本情况

根据《湘西自治州财政局关于批复2021年州直部门预算的通知》（州财预【2021】2号），州财政局预算安排的一般公共预算交通抗冰抢险补助资金120万元(州财建指【2021】16号)，用于州交通抗冰抢险项目专项支出。

(三)项目资金绩效目标

（1）总体目标:通过项目实施，提供道路冬季畅、洁、舒、安、美行车环境，确保人民群众生命、财产安全。推动湘西综合经济实力提高。

（2）年度目标:按照规定用途使用金。保障全州干线公路冬季路况安全畅通。

二、项目资金分配使用情况

（一）项目资金安排落实、总投入实际使用情况

根据《湘西自治州财政局关于批复2021年州直部门预算的通知》（州财预【2021】2号）， 州财政局预算安排的一般公共预算交通抗冰抢险补助资金120万元(州财建指【2021】16号)，本单位已分配、全额下拨到州应急储备中心、州应急抢险中心、各县市公路养护中心。资金拨付、使用情况见表：

| 县市 实施单位 | 金额合计 | 已使用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 120 | 120 |  |
| 吉首市公路养护中心 | 15 | 15 |  |
| 泸溪县公路养护中心 | 10 | 10 |  |
| 凤凰县公路养护中心 | 10 | 10 |  |
| 花垣县公路养护中心 | 10 | 10 |  |
| 保靖县公路养护中心 | 10 | 10 |  |
| 古丈县公路养护中心 | 15 | 15 |  |
| 永顺县公路养护中心 | 10 | 10 |  |
| 龙山县公路养护中心 | 20 | 20 |  |
| 州应急抢险中心 | 10 | 10 |  |
| 州应急储备中心 | 10 | 10 |  |

三

、项目支出绩效情况

# (一)项目支出决策

# 1、项目立项。由州财政预算安排2021年度抗冰抢险补助资金120万元及分配方案，符合客观情况和相关政策要求。

2.绩效目标

2021年度分配州抗冰抢险补助资金120万元绩效考核目标是完成全州道路冬季抗冰抢险保畅通任务。根据该项目任务，确认了项目进度实施细则和职责分工要求。与预算部门的职能职责、事业发展规划相关。绩效目标清晰、细化、可衡量，可操作。项目完成与目标任务匹配、对应。

3.资金投入

根据《湘西自治州财政局关于下达2021年州本级交通专项资金的通知》（州财建指【2021】16号），资金投入预算依据充分、分配计算准确。预算投入与实际完成项目所需资金基本匹配。项目投入的经济、社会、生态效益明显。

# （二）项目支出过程

1.资金管理

（1）资金到位率

该项目，计划投入资金120万元，已全部分配各相关单位。资金到位率100.00%。

（2）预算执行率

该项目预算批复120万元，实际到位使用120元。预算执行100%。

- （3）资金使用合规性

该项目制定了具体的资金财务管理办法。项目申请、审批、拨付和使用，符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关资金管理规定。项目支出有严格的报账程序并得以执行。项目会计核算所附工程结算依据、包括施工合同、发票、验收合格报告等资料较为齐全。为切实保障资金支出合规、合法支出起到了作用。

该项目资金支出，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出等行为。

2、项目组织实施

- （1）管理制度建设

项目实施期内，执行了《财务管理制度》、《项目管理制度》、《项目费用控制暂行规定》、《建设工程价款结（决）算暂行办法》，《材料采购领用制度》等等。各制度建设基本完整，符合国家现行财经法规和财务管理制度规定。

（2）项目质量控制

该项目实施，制定了年度实施计划，并严格按照工程质量标准施工。在项目实施中，制定了工作岗位职责，和项目责任追究职度。确定了项目负责人、项目执行管理制度。项目竣工，按照质量验收标准，履行项目质量验收手续。

- 招标、政府采购管理

- 按照州政府采购办法执行组织邀标程序选择材料采购单位。

- （4）工程变更管理

- 该项目，未发生工程变更；

（5）竣工验收管理

该项目按合同结算，未执行竣工验收管理

（三）项目产出情况

1.产出数量

该项目批复预算投入120万元，已分配、全额下拨各相关单位。支出明细见表

| 县市 实施单位 | 拨付到位 万元） | 使用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公路里程 | 融雪剂量（吨） | 防滑沙（方） | 合计（与总额折算面成） |
| 合计 | 120 | 368 | 97.50 | 22.5 |  |
| 吉首市公路养护中心 | 15 | 31 | 12 | 3 | 融雪剂50吨，防滑沙等60吨 |
| 泸溪县公路养护中心 | 10 | 35 | 8 | 2 | 融雪剂32吨，防滑沙等40方 |
| 凤凰县公路养护中心 | 10 | 36 | 7 | 3 | 融雪剂28吨，防滑沙等59方 |
| 花垣县公路养护中心 | 10 | 35 | 7 | 3 | 融雪剂27吨，防滑沙等61方 |
| 保靖县公路养护中心 | 10 | 35 | 8.5 | 1.5 | 融雪剂35吨，防滑沙等29方 |
| 古丈县公路养护中心 | 15 | 31 | 11 | 4 | 融雪剂40吨，防滑沙等86方 |
| 永顺县公路养护中心 | 10 | 80 | 8 | 2 | 融雪剂33吨，防滑沙等39方 |
| 龙山县公路养护中心 | 20 | 85 | 16 | 4 | 融雪剂65吨，防滑沙等80方 |
| 州应急抢险储备中心 | 10 |  | 10 |  | 融雪剂40吨 |
| 州应急抢险中心 | 10 | 65 | 10 |  | 融雪剂40吨 |

注：该项目未单项核算。按总购物量和支出投入资金折算120万元所购实物：融雪剂390吨，支出97.50万元，防滑沙等454平方米，支出22.5万元。

2、产出质量

通过项目实施，未发生质量安全事故，保障了交通安全通行。质量达标100%。

3.产出时效

按时间要求及时进行施工处理

4、产出成本，按分配计划已使用完120万元

- （四）项目支出效益情况

1、经济效益。资金得到专款专用。保障了交通安全通行。减少了财产不必要的损失。

2、

社会效益。项目实施，无诉讼、公众舆论、群体性事件、行政处罚、通报批评等不良影响。未发生质量安全事故。项目社会效益得到了县政府及上级有关部门好评。

3、生态效益：项目施工：对周边环境无影响；无污染、无水土流失、绿化破坏等。生态效益明显。

4、可持续影响：通过保安全通行，提高了人们安全通行满意度，对沿线地区资源开发、招商投资，环保入驻、旅游业兴起等综合经济实力提高有着持续作用。

五、综合评价情况及评价结论

## 本单位，依据收集的资料进行整理、统计、分析、汇总并经反复论证，并以“投入、过程、产出、效益”一级指标进行了绩效分析，评价综合得分为98分，级别为优级。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1、领导重视和严格制度管理，是搞好项目建设的前题。

该项目，由领导亲自抓，及时解决项目突发事件发生，保障交通畅行无阻。

2、严格制度管理，是搞好项目建设的关建。制度是规范行为的重要手段。制定科学有效的制度，并得以严格执行，是保证项目顺利完成的重要关健。2021年度，各县市很重视项目的直接制度管理和执行，为冰冻抢险保交通安全通行，提供了保障。

（二）存在的问题及原因分析

未单项核算。本中心分配拨付县市实施单位冰冻抢险资金均未实行单项核算，支出相关内容、数据不能直观反映。

七、有关建议

执行项目单项核算，如实反映项目收支情况。提高项目资金监管透明度。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果，对改进和规范本单位预算管理，增强预算执行责任，提升预算执行效率起到积极作用。本单位将对整体支出绩效自评情况，在州级预决算公开平台及本部门门户网站上公开本单位整体支出绩效自评报告，接受社会公众监督。

九、其他需要说明的问题

无

附件：

1、预算项目支出绩效自评表

2

、项目支出绩效自评工作的通知

湘西土家族苗族自治州公建设养护中心

2020年6月19日

州级预算部门项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 州交通抗冰抢险补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 湘西土家族苗族自治州公路建设养护中心 |  |  |  | 实施单位 | 州县市公路建设养护中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数(wanyuan | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 10 | 100 | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 120.00 | 120.00 | 120.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | — | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障全州干线公路冬季路况安全畅通。 |  |  |  |  | 实际支出120万元，实物：融雪剂369吨，防滑沙等558方，涉及公路里程369公里 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 公路理程 |  | 2106公里 | 2016 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 安全畅通率 |  | 100% | 100% | 13 | 13 |  |
|  |  | 时效指标 | 冬季 |  | 按时完成 | 按时完成 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算平衡支出 |  | 120 | 120 | 0 | 0 | 年度资金已 |
|  |  |  | 支出单项反映 |  | 单项核算 | 无 | 2 | 2 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 资金专用 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 成本控制 不超支 |  | 严格制度有效执行。不超支， | 控制成本有效，不超支， | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会影响 |  | 无诉讼、公众舆论、群体性事件、行政处罚、通报批评等不良影响 | 未发生诉讼、公众舆论、群体性事件、行政处罚、通报批评等 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境的影响 |  | 项目实施：对周边环境无影响；无污染、无水土流失绿化破坏等。 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目持续作用建筑利用率 |  | 改进交通环境，提高安全满意度，推动综合经济实力提高。建筑利用率≧95 | 100 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 政府部门、社会公众问卷调查。 |  | 对政府部门、社会公众进行问卷调查，满意度在90%以上为标准分，每低于标准下降1%扣≧90 | 95 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

## 单位负责人签字：                填表人：              联系电话：        填报日期：     年   月    日